Planificación del proyecto

Para no andar a las corridas a última hora, armamos un camino de trabajo dividido en 5 etapas claras:

Fase 1 (Semanas 1 y 2 – Investigar y diseñar): Definimos qué necesitamos, armamos el diagrama de la base de datos (modelo E/R) y aclaramos qué reportes estadísticos vamos a sacar.

Fase 2 (Semanas 3 a 5 – El código): Creamos las tablas en SQL Server, armamos las pantallas principales en C# Windows Forms y conectamos todo para que el sistema ya pueda registrar pedidos y cobros.

Fase 3 (Semanas 6 y 7 – El toque estadístico): Programamos las consultas avanzadas y los cálculos dentro de la app para que el sistema genere los resúmenes y métricas de ventas automáticamente.

Fase 4 (Semana 8 – Probar y corregir): Metemos datos de prueba para ver si el sistema se rompe, revisamos que los cálculos de las estadísticas cuadren y corregimos los errores que vayan saliendo.

Fase 5 (Semana 9 - Cierre total): Pulimos el informe, dejamos el README de GitHub impecable, armamos la presentación y subimos la versión final y estable al repositorio.