Seguimiento y validación del proyecto Mayorista Smart

Propósito

Como equipo, daremos seguimiento al desarrollo de Mayorista Smart para comprobar el avance de las actividades, detectar problemas a tiempo y verificar que el sistema cumpla con lo que hemos definido para el proyecto.

Seguimiento del trabajo

Registraremos las tareas del proyecto mediante Issues específicos en GitHub. En cada tarea indicaremos qué debemos realizar, quién será responsable y cuál será su estado. Organizaremos el trabajo de acuerdo con el cronograma del proyecto y actualizaremos su avance cuando completemos una actividad o cambie su estado.

Trabajaremos los cambios en ramas independientes y usaremos mensajes de commit que describan lo realizado. Revisaremos los cambios mediante Pull Requests antes de incorporarlos a la rama principal. También mantendremos actualizados los documentos relacionados cuando acordemos un cambio en el proyecto.

Seguimiento de las pruebas

Durante la semana 8 realizaremos las pruebas planificadas para verificar el funcionamiento del sistema y la confiabilidad de sus resultados. Registraremos cada prueba con su objetivo, los datos utilizados, el resultado esperado, el resultado obtenido y su estado: aprobada o pendiente de corrección.

Comprobaremos, entre otros casos, que:

- El sistema bloquee una venta cuando se soliciten más unidades de las disponibles y muestre un aviso sin cerrarse inesperadamente.

- Al registrar una factura, el inventario se actualice correctamente.

- Los promedios y totales calculados por el sistema coincidan con una verificación independiente.

- La mediana se calcule correctamente cuando existan valores extremos en los datos.

Registro y corrección de problemas

Cuando encontremos un error o una diferencia, lo registraremos en una Issue de GitHub, indicaremos cómo reproducirlo y asignaremos a una persona responsable de revisarlo. Después de aplicar una corrección, repetiremos la prueba correspondiente y anotaremos el resultado actualizado.

Conservaremos la evidencia de las pruebas realizadas, como capturas de pantalla, datos utilizados o archivos de verificación. Así podremos explicar qué revisamos y cómo resolvimos los problemas encontrados.

Compromiso del equipo

Nos comprometemos a mantener actualizado el estado de nuestras tareas y a comunicar los problemas que puedan afectar el cronograma. Antes de cada entrega, revisaremos las actividades completadas, las pendientes y los resultados de las pruebas para presentar información clara y coherente sobre el avance de Mayorista Smart.