Metodología del proyecto Mayorista Smart

1. Propósito

Esta metodología explica cómo el equipo organizará y desarrollará Mayorista Smart paso a paso. El proyecto propone un sistema para ordenar y consultar información de un negocio mayorista, como productos, ventas, inventario y distribución.

Nuestro equipo utilizará GitHub para guardar los documentos y el código del proyecto, registrar las tareas pendientes y mostrar el avance.

2. Forma de trabajo

El proyecto se realizará por etapas. Antes de comenzar una tarea, el equipo acordará qué resultado debe producir y quién será la persona responsable. Al terminar, comprobará que el resultado funciona o que el documento está completo y actualizado.

Las decisiones que todavía no se hayan tomado se anotarán como pendientes. El equipo no presentará una idea como decidida o terminada hasta haberla acordado y documentado.

3. Etapas del proyecto

3.1 Organización de la información

El equipo organizará en GitHub el informe, los requisitos, la planificación, la presentación y la información de sus integrantes.

El archivo principal del repositorio, llamado README, resumirá el proyecto y enlazará con esos documentos. Antes de borrar una copia, el equipo comprobará que el archivo correcto está guardado en su nueva ubicación.

3.2 Definición de las necesidades

El equipo identificará quiénes usarán el sistema y qué necesitan hacer. Después describiremos las funciones que el sistema deberá ofrecer y cómo comprobará que cada función cumple su propósito.

También decidiremos qué funciones son indispensables para la primera versión del sistema y cuáles pueden dejarse para más adelante. Todas estas decisiones se registrarán en el documento de requisitos.

3.3 Diseño de la solución

Antes de comenzar a programar, nuestro equipo acordará cómo organizará la información y cómo se relacionarán los productos, las ventas, el inventario y la distribución.

También decidirá qué herramientas y tecnologías usará. En la documentación actual mencionamos Apache Superset para el análisis y la visualización de datos.

Las decisiones aprobadas se describirán en el documento de arquitectura.

3.4 Desarrollo del sistema

Cuando el alcance y las herramientas estén definidos, nuestro equipo desarrollará el sistema en partes pequeñas. Cada parte tendrá una tarea concreta en GitHub y una persona responsable.

El código se agregará al repositorio cuando el equipo acuerde cómo organizarlo. Cada integrante del grupo revisará su trabajo antes de considerarlo terminado.

3.5 Pruebas y revisión

El equipo probará cada función para comprobar que realiza lo acordado. Si encuentra un error o algo que falta, lo registraremos como una tarea en GitHub y asignaremos a una persona responsable.

3.6 Presentación y mejoras

El equipo mantendrá actualizados el informe, la presentación, el Gantt y las tareas de GitHub. Si cambia una decisión del proyecto, actualizará los documentos relacionados para que todos describan la misma versión del plan.

Cuando el equipo considere que está listo, solicitará al docente el checkpoint de despegue.

4. Organización de las tareas en GitHub

Para cada tarea explicaremos qué hay que hacer y cómo se comprobará que está terminada.

Nuestro equipo organizará las tareas en un tablero con estos estados:

- Pendiente

- En curso

- En revisión

- Hecho

El diagrama de Gantt nos mostrará las actividades y fechas que el equipo haya acordado, para ello las tareas del tablero, el Gantt y los documentos deben coincidir.