Resumen de correcciones para aprobar el proyecto Mayorista Smart

Metodología estadística:

Clasificamos las variables de la tienda (cuantitativas continuas, discretas y cualitativas), definimos que usaremos estadística descriptiva (promedios, medianas, desviaciones) e inferencial básica (regresiones lineales para la demanda) alimentadas directo de la base de datos.

Arquitectura del sistema:

Estructuramos la aplicación en tres capas claras: Capa de Presentación (ventanas en C# Windows Forms), Capa de Lógica de Negocio (reglas del sistema y validaciones) y Capa de Datos (base de datos relacional en SQL Server / LocalDB).

Planificación del proyecto:

Dividimos el cronograma (Gantt) en 5 fases secuenciales y realistas: Análisis y Diseño (Semanas 1-2), Desarrollo Core (Semanas 3-5), Módulo Estadístico (Semanas 6-7), Pruebas y Depuración (Semana 8) y Cierre/Documentación (Semana 9).

Responsabilidades individuales:

Repartimos el trabajo de forma directa para evitar vacíos: el Integrante 1 se encarga de la Base de Datos y Backend, el Integrante 2 de la Interfaz y Pantallas en C#, y el Integrante 3 de la Estadística y Documentación.

Seguimiento en GitHub:

Desterramos las tareas genéricas. Usaremos Issues específicos con etiquetas y responsables, trabajaremos con ramas independientes (feature branches) y subiremos cambios con commits descriptivos mediante Pull Requests.

Criterios de validación:

Establecimos pruebas prácticas de caja negra (bloqueo de ventas si no hay stock, actualización de inventario en tiempo real) y validaciones matemáticas (comparar los cálculos del sistema con hojas de control para asegurar un margen de error nulo).

Coherencia documental:

Garantizamos que el Informe, la Presentación, el Gantt y el README hablen exactamente del mismo sistema, respetando los mismos nombres de módulos, arquitectura y fechas.